Rà soát User Story và sắp xếp Product Backlog FoodNow

Bước 1. Tìm lỗi

- US1: Đạt: Vai trò rõ ràng, có lợi ích và kiểm thử được.

- US2: I, V, T: “Đẹp và dễ dùng” chưa cụ thể, khó ước lượng và kiểm thử.

- US3: V, T: Story tập trung vào công nghệ React và lợi ích bảo trì, chưa thể hiện rõ giá trị cho người dùng.

- US4: S, E, T: Có quá nhiều chức năng trong một story, khó ước lượng và xác định khi nào hoàn thành.

Bước 2. Sửa lỗi

a) Viết lại US2

Là một khách hàng, tôi muốn hoàn thành đặt món trong tối đa 3 phút, để đặt món nhanh chóng và thuận tiện.

Tiêu chí chấp nhận: Khách hàng có thể chọn món, nhập địa chỉ và xác nhận đơn hàng trong tối đa 3 phút.

b) Tách US4 theo cây 3 cấp

- Epic: Quản lý và theo dõi doanh thu.

- Feature: Báo cáo doanh thu.

  - US4.1: Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần và tháng, để theo dõi tình hình kinh doanh.

  - US4.2: Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra Excel và gửi email cho ban giám đốc, để chia sẻ kết quả kinh doanh.

Bước 3. Xếp lại Product Backlog

a) Thứ tự ưu tiên

- US1: Lọc nhà hàng theo loại món.

- US2: Hoàn thành đặt món trong tối đa 3 phút.

- US4.1: Xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần và tháng.

- US4.2: Xuất Excel và gửi email báo cáo.

Lý do: Ưu tiên các chức năng phục vụ trực tiếp khách hàng trước, sau đó đến chức năng báo cáo và chia sẻ dữ liệu cho admin.

b) Áp dụng DEEP

Story đứng đầu cần được làm rõ đủ để nhóm hiểu yêu cầu, xác định tiêu chí chấp nhận và ước lượng tương đối chính xác, nhưng không cần mô tả quá chi tiết từ đầu.

Trong buổi Refinement, nhóm cần trao đổi với Product Owner, làm rõ yêu cầu, bổ sung tiêu chí chấp nhận, chia nhỏ nếu cần, ước lượng và kiểm tra xem story đã đủ rõ để đưa vào Sprint chưa.